ДОГОВОР № ХХ\ХХ\ХХ

на разработку Дизайн-проекта

г. Москва  						     «ХХ» ХХХХХХ 2019 г.

Архитектор Скоробогатов Антон Владимирович, адрес электронной почты: 8355247@mail.ru, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Гражданин Российской Федерации  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ адрес электронной почты ХХХХ@ХХХХХХХ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

  - Задание на проектирование - основные пожелания и требования Заказчика, составленные Заказчиком самостоятельно или составленные Исполнителем со слов Заказчика в форме документа, подписанного Заказчиком. Задание на проектирование является основой для начала разработки Дизайн-проекта.

  - Дизайн-проект, Проект - работы, выполняемые Исполнителем по настоящему Договору. Этапы выполнения работ, состав и порядок выполнения работ, перечень разрабатываемой проектной документации, являющейся результатом работ по настоящему Договору указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

  - Объект - квартира общей площадью ХХХ,ХХ м. кв., находящаяся по адресу: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, Дизайн-проект которой разрабатывается по настоящему Договору.

  - Общая площадь - общая площадь всех помещений Объекта. Определяется по результатам произведенных Исполнителем замеров помещений и без учета площади существующих перегородок и стен.

  - Проектная Документация – документация Дизайн-проекта на бумажном и/или электронном носителе, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические и декоративно-художественные решения для обеспечения начала ремонтно-строительных работ.

  - АИ – архитектурные интерьеры (маркировка в штампе чертежа)

  - РД – рабочая документация. Завершающая стадия проектирования (маркировка в штампе чертежа)

  - ПП – проектное предложение. Начальная стадия проектирования (маркировка в штампе чертежа)

  - Авторский надзор –  контроль  со  стороны  Исполнителя  за  соответствием разработанного автором и/или авторами Исполнителя Дизайн-проекта,  включающий  в  себя как по отдельности, так и в совокупности следующие меры:

- выезд автора и/или авторов Дизайн-проекта на Объект;

- внесение в рабочие чертежи необходимых корректировок, возникших в процессе строительных работ на Объекте после сдачи и подписания Заказчиком Дизайн-проекта;

- консультации (как в личном общении, так и в телефонном разговоре), контроль за соблюдением выполнения задач, поставленных Дизайн-проектом;

  - Протокол встреч – документ, составленный Исполнителем в свободной форме, с внесением даты встречи с Заказчиком, а также всех принятых на момент встречи (и/или ранее) решений по разработке Дизайн-проекта. Каждый протокол встреч является для Исполнителя руководством к дальнейшей разработке Дизайн-проекта с применением решений, согласованных и внесенных в протокол встреч. Подписание каждого Протокола встреч является подтверждением того, что Заказчик ознакомлен и согласен применить в Дизайн-проекте, предложенные варианты и/или решения.

  - ГК – гипсо-картон.

  - Единица товара, выбранная для Проекта – это любой выбранный материал отделки помещений Объекта, мебель, осветительные приборы, сантехника и прочая неотъемлемая часть интерьера.

  - Исходные Данные – задание на проектирование, в случае необходимости – информация о несущих способностях конструкций Объекта.

  - Альбом визуализации – реалистичное изображение каждого из помещений Объекта.

  - Альбом чертежной документации – оформленные листы чертежей дизайн проекта в электронном виде формата jpeg, jpg.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1.  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по разработке Дизайн-проекта Объекта (далее – работы) для трехкомнатной квартиры и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их результат.

2.2.  Дизайн-проект выполняется с учетом фактических размеров помещений Объекта (по результатам замеров, произведенных Исполнителем) в любом выбранном Исполнителем масштабе.

2.3. Настоящий Договор не включает обязательства Исполнителя по осуществлению Авторского надзора за реализацией Дизайн-проекта. Осуществление Исполнителем Авторского надзора регулируется положениями отдельного Договора о проведении Авторского надзора, заключаемого Сторонами.

2.4.  В объем работ по настоящему Договору не входят инженерные изыскания, инженерные и технические обследования конструкций Объекта, создание индивидуальных 3D-моделей мебели, аксессуаров и иных элементов дизайна, имеющихся у Заказчика в наличии по Объекту, а также составление смет и сводного сметного расчета на стадии РД и ПП.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

  - Заказчик обязуется:

    - Составить Исполнителю Техническое задание на проектирование, что является неотъемлемой частью настоящего Договора.

    - Оплатить работу Исполнителя согласно условиям настоящего Договора, а также возместить Фактические расходы в порядке и на условиях, указанных в п. 4.2. настоящего Договора.

    - Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для разработки Дизайн-проекта, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.

    - В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, принять Дизайн-проект и документы, указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору по Акту приема-передачи выполненных работ, либо произвести приемку работ досрочно (в случае досрочного выполнения работ).

    - В случае отказа от приемки выполненных Исполнителем работ, представить письменный мотивированный отказ в срок, установленный в п. 5.5. настоящего Договора.

    - Создать Исполнителю все необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, а именно:

- предоставить в письменном виде конкретное Задание на проектирование, подписанное Заказчиком, предоставить Исходные данные в случае необходимости;

-   по требованию Исполнителя предоставлять беспрепятственный доступ на Объект для визуального обзора, фотографирования существующего положения;

- следовать графику выполнения работ, составленному Исполнителем и согласованному с Заказчиком.

    - На каждой встрече с Исполнителем подписывать Протокол встреч, составленный Исполнителем в произвольной форме.

    - Уплатить Исполнителю сумму, равную 10% (десять) от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждое внесение Исполнителем по инициативе Заказчика корректировок и изменений в Альбом чертежной документации Дизайн-проекта в случае, если такие корректировки влекут за собой изменения более чем в 3 (трех) листах Альбома чертежной документации, ранее согласованных Заказчиком, в срок не позднее 3 (трех) банковских дней с даты внесения корректировок.

Пример: Изменение листа «План ГК потолков» может повлечь за собой автоматическое и обязательное изменение листов Дизайн-проекта «Расстановка светильников», «План управления светом», «План расстановки мебели» и т. д.

    - Уплатить Исполнителю сумму в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждое внесение Исполнителем по инициативе Заказчика корректировок и изменений в согласованные сцены визуализации Альбома визуализации Дизайн-проекта.

    - Предоставить Исполнителю, по его предварительному запросу, доступ на Объект для осуществления фото и видеосъемки Объекта после фактической реализации Дизайн-проекта при условии, что запрос от Исполнителя поступит не ранее, чем через два года и не позднее, чем через четыре года после фактической реализации Дизайн-проекта.

  - Заказчик имеет право:

    - Получать информацию о ходе выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

    - Вносить коррективы и изменения в Альбом чертежной документации Дизайн-проекта в случае, если эти коррективы и правки не влекут за собой изменений более, чем в 3 (трех) листах Альбома чертежной документации, ранее согласованных с Заказчиком.

    - В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, фактически выполненной Исполнителем до уведомления об отказе от исполнения Договора, и возместив Исполнителю фактические расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения Договора.

  - Исполнитель обязуется:

    - Своевременно выполнить работу в соответствии с условиями настоящего Договора, либо выполнить работу досрочно по согласованию с Заказчиком.

    - Принимать к сведению пожелания Заказчика, представленные в устном и/или письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Дизайн-проект и рабочую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора.

В случае, если пожелания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

    - На каждой встрече с Заказчиком вести Протокол встреч в произвольной форме.

    - По желанию Заказчика, в течении 20 рабочих дней с момента подписания Договора и внесения первый части оплаты, увеличить сроки выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Договору). Но увеличить не более чем на 20 рабочих дней.

    - Информировать Заказчика по его запросу, либо, при необходимости, о состоянии дел по выполнению обязательств по настоящему Договору.

    - Своевременно предупреждать Заказчика письменно посредством электронной почты, в телефонной переписке и/или посредством мессенджеров о возможном увеличении срока работы над Дизайн-проектом, вследствие нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе согласования вопросов и/или отмены Заказчиком ранее согласованных встреч.

    - Предоставить Заказчику Дизайн-проект в электронном виде с приложением документации, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.

    - Уведомить Заказчика об увеличении сроков выполнения работ по настоящему Договору с указанием причин, повлекших увеличение сроков выполнения работ.

  - Исполнитель имеет право:

    - Требовать от Заказчика предоставления всех необходимых для выполнения работ информации и документов, предполагая по умолчанию их достоверность.

    - Не приступать к исполнению, приостанавливать выполнение работ по Договору в случае невнесения Заказчиком предусмотренных Договором авансовых платежей, а также в случае неисполнения Заказчиком установленных Договором обязательств по предоставлению Исполнителю Задания на проектирование и/или Исходных данных, согласования каких-либо вопросов Дизайн-проекта.

    - Выполнить работы по настоящему Договору досрочно (по согласованию с Заказчиком).

    - Отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Заказчиком срока уплаты авансового платежа, предусмотренного графиком платежей (Приложение № 4 к настоящему Договору) на срок более 10 (десяти) рабочих дней.

    - Проводить фото- и видеосъемку реализованного Заказчиком Дизайн-проекта.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.

4.1.  Цена   работ  по  настоящему   Договору   является   приблизительной    и    определена Сторонами   в   смете   (Приложение  № 5  к  настоящему  Договору),  и  составляет  на  дату подписания   Сторонами   настоящего   Договора  111 000   (сто  одиннадцать тысяч)  рублей.

Окончательная сумма, подлежащая уплате за выполненные работы, определяется из объема и стоимости фактически выполненных Исполнителем и согласованных с  Заказчиком  работ, которые указываются в Акте приема-передачи выполненных работ.

4.2.  Заказчик обязан оплатить также фактические расходы, произведенные Исполнителем при оказании услуг по Договору (далее – Фактические расходы), в том числе на междугородные и международные телефонные переговоры, транспортные расходы на такси до Объекта и обратно (при выезде специалистов Исполнителя для выполнения работы за пределами г. Москвы) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего счета и приложенных к нему квитанций, счетов и иных платежных документов.

4.3.  Заказчик самостоятельно оплачивает стоимость услуг третьих лиц, в том числе услуги компетентных государственных органов и органов местного самоуправления по согласованию Проектной документации согласно выставленных этими лицами счетов.

4.4.  Оплата по настоящему Договору производится в порядке, установленном в Графике платежей (Приложение № 4 к настоящему Договору).

4.5.  Датой платежа по Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора.

5.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

  - Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ по разработке Дизайн-проекта Объекта в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и даты проведения замеров помещения, при условии внесения Заказчиком предоплаты в размере, установленном Графиком платежей (Приложение № 4 к настоящему Договору) и получения от Заказчика Задания на проектирование.

  - Сроки выполнения работ по настоящему Договору составляют: 55 (пятьдесят пять) рабочих дней с даты начала выполнения работ, указанной в п. 5.1. настоящего Договора. В указанный срок не входят дни для разработки Проекта раздела “Электрика” и подготовки Комплекта смет на: отделочные материалы, светильники, сантехнику, двери, встроенную мебель. В указанный срок не входят дни, необходимые Заказчику для согласования планировочных решений, вопросов проектирования, стоимости дополнительных работ и пр.

  - Сроки выполнения работ изменяются Исполнителем в одностороннем порядке в сторону увеличения в случае несоблюдения Заказчиком сроков, установленных для:

- оформления Договора,

- выдачи Задания на проектирование и/или Исходных данных,

- приемки и согласования проектных решений,

- оплаты по Графику платежей.

Исполнитель сообщает Заказчику обо всех изменениях сроков выполнения работ в письменном виде посредством электронной почты. При этом корректировку сроков сдачи работ Стороны решают в рабочем порядке.

  - Готовность проектной документации подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (далее – Акт), который оформляется в установленном данным разделом порядке.

  - Приемка выполненных по настоящему Договору работ осуществляется Заказчиком по Акту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Проектной документации. В указанный срок Заказчик обязан рассмотреть Акт, подписать и возвратить его Исполнителю или предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ.

  - Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, представленной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативно-правовым актам РФ и Москвы, государственным стандартам.

  - В случае неполучения Исполнителем письменного мотивированного отказа от приемки работ по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта Заказчиком, выполненные работы считаются принятыми Заказчиком без возражений и подлежат оплате в полном объеме.

  - В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа, составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При повторной приемке выполненных работ подписание Заказчиком Акта производится в порядке, аналогичном указанному в п. 5.5 – 5.7 настоящего Договора.

  - В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан принять от Исполнителя фактически выполненные на дату прекращения Договора работы по Акту приема-передачи фактически выполненных работ и оплатить их в полном объеме.

  - В случае досрочного выполнения Исполнителем работ или этапов работ по настоящему Договору согласно установленным срокам (по согласованию с Заказчиком) Заказчик обязан произвести приемку этих работ, подписать Акты и оплатить работы на условиях Договора.

6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору должны решаться путем непосредственных переговоров между Сторонами, а в случае недостижения соглашения – путем обращения заинтересованной Стороны в суд по месту нахождения ответчика.

6.3.  При неисполнении Заказчиком обязательств по оплате выполненных и принятых работ, Исполнитель имеет право зачесть в счет оплаты выполненных работ неиспользованный аванс с последующим уведомлением Заказчика.

6.4.  В отношениях Сторон законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат уплате противоположной стороне по Договору.

7.  ФОРС-МАЖОР.

  - Для целей настоящего Договора «Форс-мажорное обстоятельство» означает любое обстоятельство или обстоятельства, возникшее/ие после заключения настоящего Договора, которые Сторона, заявляющая об их наступлении, не способна, несмотря на все обоснованные усилия, предотвратить или преодолеть, в частности, войны, терроризм, восстания, гражданские беспорядки, молнии, пожары, взрывы, бури, наводнения, другие стихийные бедствия или природные катаклизмы, забастовки, локауты, прочие трудовые конфликты либо принятие федеральным или местным органом государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего Договора, или отказ в выдаче или аннулирование любых необходимых существенных лицензий или разрешений, независимо от того, в каком государстве имеет место любое такое обстоятельство.

  - Если Форс-мажорное обстоятельство препятствует выполнению одной из Сторон любого из своих обязательств по настоящему Договору, такая Сторона освобождается от выполнения этого обязательства на период действия Форс-мажорного обстоятельства, препятствующего его выполнению. При этом такая Сторона должна не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения Форс-мажорного обстоятельства направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении Форс-мажорного обстоятельства. В противном случае Сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства.

  - Стороны обязуются в случае возникновения Форс-мажорного обстоятельства предпринять все необходимые и адекватные действия для сведения к минимуму убытков или ущерба для другой Стороны и для восстановления своей способности выполнять обязательства по настоящему Договору.

  - Если Форс-мажорное обстоятельство будет продолжаться более трех месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо его расторжения. В последнем случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8.  СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и выполнения Заказчиком условия, указанного в п. 5.1. настоящего Договора, и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения Договора.

8.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить другой Стороне уведомление о намерении расторгнуть Договор не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При получении уведомления о расторжении Договора, Сторона, получившая такое уведомление, обязана рассмотреть его и дать письменный мотивированный ответ не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

9.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1.   Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.2.  Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3.  Исполнитель приступает к исполнению обязательств по настоящему Договору после поступления денежных средств в соответствии с п.5.1. Договора.

9.4. В случае отмены Заказчиком рабочих, ранее запланированных и согласованных Сторонами встреч во время производства проектных работ, а также внесения корректив и изменений в Альбом чертежной документации и/или Альбом визуализации Дизайн-проекта в случаях, указанных в пунктах 3.1.8. и 3.1.9., автоматически увеличивается ранее указанный в п.5.2. срок выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения Дизайн-проекта согласовывается Сторонами дополнительно.

9.5.  По согласованию Сторон при наличии необходимости в проведении Исполнителем Авторского надзора, Стороны обязаны подписать Договор об Авторском надзоре. Договор об Авторском надзоре может быть подписан только после сдачи и подписания Дизайн-проекта. Договор об Авторском надзоре не является частью данного Договора.

9.6.  В случае приостановки работы над Дизайн-проектом более чем на один месяц по инициативе Заказчика, сроки завершения работы Исполнителем, устанавливаются Сторонами дополнительно.

9.7.   Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменном виде и подписаны лицами, уполномоченными на то Сторонами.

9.8.  Все композиционные решения, конструктивные решения интерьера, предложенные Исполнителем для создания Дизайн-проекта, могут быть применены Исполнителем частично или в полном объеме, в видоизмененном или оригинальном варианте на других объектах и в других интерьерах, а также использоваться Исполнителем в целях рекламы своей деятельности, в том числе на сайте Исполнителя.

9.9.   Все уведомления, согласия, разрешения или прочие сообщения в связи с настоящим Договором должны быть составлены в письменной форме и доставлены заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении (если они отправляются и доставляются в пределах г. Москвы) или курьерской службой, с подтверждением получения, по адресу получателя, указанному в пункте 9.12 настоящего Договора.

9.10.   Любые уведомления в связи с настоящим Договором, в том числе в связи с досрочным расторжением настоящего Договора, также могут осуществляться с/на электронный адрес Заказчика и/или с/на электронный адрес Исполнителя. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами, сообщениями посредством мессенджеров и документами, направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в пункте 9.12 настоящего Договора. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет с использованием паролей и обязуется сохранять его конфиденциальность.

9.11.  Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.12.    Контакты и ответственные лица:

от Исполнителя:

| ФИО | Контактные телефоны, адрес электронной почты |
| --- | --- |
| Скоробогатов Антон Владимирович | Телефон: +79168355247, доступен по рабочим дням с 10-00 до 20-00 часов по московскому времени Адрес электронной почты: 8355247@mail.ru |

от Заказчика:

| ФИО | Контактные телефоны, адрес электронной почты |
| --- | --- |
| ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | Телефон: ХХХХХХХХХХХХ Адрес электронной почты: ХХХХ@ХХХХХХХ |

9.13.  Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.14.   К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 «График выполнения работ»

- Приложение № 2 «Описание разработки Дизайн-проекта. Перечень основных листов Дизайн-проекта»

- Приложение № 3 «Задание на разработку Дизайн-проекта»

- Приложение № 4 «График платежей»

- Приложение № 5 «Смета»

10.   РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| ИCПОЛНИТЕЛЬ Скоробогатов Антон Владимирович Паспорт: серия 18 01 номер 525986, выдан Краснооктябрьским РОВД г. Волгограда, дата выдачи 19.09.2001, адрес регистрации г. Москва, ул. Алтайская, дом 7, кв. 97 Карта Сбербанка № 4276 3801 3206 9530 на имя Владимир Алексеевич Аникин _______________________ Скоробогатов А. В. | ЗАКАЗЧИК |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к ДОГОВОРУ № ХХ\ХХ\ХХ

на разработку Дизайн-проекта

«ХХ» ХХХХХХ 2019 года.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Сроки выполнения проектных работ по настоящему Договору составляют 55 (пятьдесят пять) рабочих дней с момента подписания Договора и даты проведения замеров помещения.

Где:

1-2 рабочих дня – замеры помещения,

5-10 рабочих дней – разработка и согласование планировочного решения,

43-49 рабочих дней – параллельная работа над чертежной и визуальной частями Дизайн-проекта.

Сроки выполнения работ не включают в себя дни, проведенные Исполнителем в ожидании принятия решения от Заказчика. (П. 5.2.)

В указанные сроки не входят дни для разработки Проекта раздела “Электрика” и подготовки Комплекта смет на: отделочные материалы, светильники, сантехнику, двери, встроенную мебель. (П. 5.2.)

Приложение № 2

к ДОГОВОРУ № ХХ\ХХ\ХХ

на разработку Дизайн-проекта

«ХХ» ХХХХХХ 2019 года.

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА.

1 этап: Получение Задания на проектирование. Выдается Заказчиком и заверяется его подписью.

2 этап: Получение предоплаты и подписание Договора.

3 этап: Замер объекта, фотографирование ситуационного положения (1-2 рабочих дня). В случае, когда замер помещения не нужен, Этап №3 считать упраздненным.

4 этап: Создание листа/листов «Существующее положение».

5 этап: Стадия Проектное предложение (далее, как ПП).

6 этап: Согласование планировочного решения и начала стадии разработки Альбомов

визуализации и чертежей стадии рабочей документации (далее, как РД)

7 этап: Сдача Альбома визуализации.

8 этап: Сдача Альбома чертежной документации.

Результатом работы по настоящему Договору являются:

- Файл РД в электронном виде в формате jpeg, dwg.

- Файл визуализации в электронном виде в формате jpeg.

СОСТАВ АЛЬБОМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ.

Реалистичное изображение каждого помещения в квартире. На каждое помещение 2-4 ракурса, оговоренных ранее с Заказчиком до сдачи настоящего Альбома. Каждый из ракурсов может включать 1-3 черновых и 1 чистовую картинки. Максимальное количество всех черновых ракурсов (картинок) для одного помещения составляет 10 шт.

При необходимости дополнительного чистового ракурса (картинки) сверх вышеуказанной нормы, каждая дополнительная картинка оценивается в 1500 руб./шт.

При необходимости дополнительного чистового ракурса (картинки) после сдачи общего Альбома визуализации, каждая дополнительная картинка оценивается в 1500 руб./шт.

При необходимости дополнительного чернового ракурса (картинки) сверх вышеуказанной нормы, каждая дополнительная картинка оценивается в 1000 руб./шт.

Сдача общего Альбома визуализации - согласованные Заказчиком визуализации, на основании чего Исполнитель изготавливает в «чистовом качестве» картинки, для каждого помещения Объекта.

Чистовое качество картинки – согласованная с Заказчиком картинка с внесенными изменениями, которые были сделаны по желанию Заказчика. В процессе согласования и утверждения интерьера, в первоначально-предлагаемом варианте, все визуальные концепции (картинки) создаются в черновом качестве изображения. Черновое качество визуальной концепции интерьера – всегда цветная картина, она информативна и не требует больших временных затрат на просчет. Это позволяет экономить время Заказчика. После внесения Заказчиком правок, выпускается «чистовое качество» картинки.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЛИСТОВ ДИЗАЙ-ПРОЕКТА СТАДИИ РД.

- Существующее положение.

- Пояснительная записка.

- Архитектурно-строительный план.

- План ГКЛ потолков.

- План расстановки светильников.

- План управления светом.

- План расстановки розеток.

- План полов.

- План подвода воды и канализации.

- План расстановки мебели.

- Необходимые разрезы и сечения для Архитектурно-строительного плана.

- Необходимые разрезы и сечения для Плана Потолков.

- Развертки помещений.

- Ведомости отделочных материалов и мебели.

Приложение № 3

к ДОГОВОРУ № ХХ\ХХ\ХХ

на разработку Дизайн-проекта

«ХХ» ХХХХХХ 2019 года.

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА.

Заполняется Заказчиком

В качестве примера:

Прихожая:

- увеличить площадь за счет Гостиной,
- шкаф, лучше “купе” (глубина 60 см),

- зеркало “в пол”,

- полка/тумба для ключей, мелочей.

Кухня-гостиная:

- посудомоечная машина 60см,
- плита электрическая 60 см (по возможности 75 см),

- духовой шкаф или дух. шкаф, совмещенный с микроволновкой расположен на уровне глаз,

- рабочая поверхность столешницы кухни не меньше 120 см,

- холодильник 60 см,

- раскладной диван,

- холодильник LG с функцией химчистки (можно разместить в коридоре и т.д.),

- телевизор + 2 звуковые колонки.

Спальня:

- кровать на ножках с возможностью уборки под ней,

- 2 прикроватные тумбочки с ящиками,
- комод для белья,

- шкаф для одежды (глубина 60 см),

- предусмотреть место для детской кровати,

- предусмотреть больше осветительных приборов, т.к. помещение темное.

Ванная комната:

- увеличить площадь за счет Коридора,

- ванна min 170 см,

- стиральная машина,

- мебель под раковину с ящиками,

- подвесной унитаз,

- гигиенический душ

Общие пожелания:

- как можно больше сценариев освещения,

- потолки- как можно проще,

- мебель- светлая,

- много мест для хранения.

Приложение № 4

к ДОГОВОРУ № ХХ\ХХ\ХХ

на разработку Дизайн-проекта

«ХХ» ХХХХХХ 2019 года.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ.

Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей.

Схема оплаты производиться двумя частями, в соответствии с таблицей:

| Платеж | Сумма, руб. | Дата |
| --- | --- | --- |
| Этап – I Предоплата 70% от общей стоимости Проекта | 77 700 (семьдесят семь тысяч семьсот) рублей | Дата подписания Договора |
| Этап – II Доплата 30% от общей стоимости Проекта | 33 300 (тридцать три тысячи триста) рублей | Дата сдачи полного комплекта Дизайн-проекта (Альбом чертежей и Альбом визуализации) |

Приложение № 5

к ДОГОВОРУ № ХХ\ХХ\ХХ

на разработку Дизайн-проекта

«ХХ» ХХХХХХ 2019 года.

СМЕТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА.

СМЕТА АЛЬБОМА ЧЕРТЕЖЕЙ:

- Вычерченный план «Существующее положение»		                       4 500 руб.

- Разработанные планы стадии ПП (не более трех вариантов)	                       4 500 руб.

- Разработанный план «Архитектурно-строительный план»	                        3 000 руб.

- Разработанный план «План расстановки светильников»	                        3 000 руб.

- Разработанный план «План управления светом»		                        3 000 руб.

- Разработанный план «План расстановки розеток»		                        3 000 руб.

- Разработанный план «План ГК потолков»			     3 000 руб.

- Разработанный план «План полов»			                        3 000 руб.

- Разработанный план «План подвода воды и канализации»	                        3 000 руб.

- Разработанный план «План расстановки мебели»		                        3 000 руб.

- Необходимые разрезы и сечения для Архитектурно-строительного плана.                 Цена указана за один разрез или сечение                                                          1 000 руб.

- Необходимые разрезы и сечения для ГК потолков.                                                           Цена указана за один разрез или сечение                                                           1 000 руб.

- Разработанная развёртка одного помещения		                         4 500 руб.

СМЕТА АЛЬБОМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ:

- Каждая, ранее предоставленная Заказчику, чистовая картинка разработанного интерьера (в независимости от согласованности интерьера Заказчиком)      1 500 руб.

- Каждый дополнительный чистовой ракурс (картинка) сверх нормы, указанной в        Приложении № 2 Договора                                                                                 1 500  руб.

- Каждый дополнительный черновой ракурс (картинка) сверх нормы, указанной в        Приложении № 2 Договора                                                                                 1 000  руб.